前期费用：

按照之前预计，费用总计为1.8w，但是因为工程量超过预期，所以增加以下额外费用：

1.前期数据库的解析、建立、分析、修改内容较多，增加预算5000

2.翻译应用设计与实现，一共两版，弃用第一版，目前采用第二版，预算增加3000

3.后期可能需要双语和移动版本，费用增加10000

4.技术文档需要增加，费用增加2000

总计：38000。但是扣除现在还没有完成的12000元，所以目前费用总价为26000，扣除年前已经支付的定金3000元之后总价为23000，扣除租用服务器成本我们没有付出3000，总价为20000。

希望兑现至少一半，所以至少兑现10000元。

其他说明：

1.免费维护一年，包括bug修改以及同一项目的数据更新